## Slide 2: STAN PRZYGOTOWAŃ DO BUDOWY SPALARNI ODPADÓW W GDAŃSKU
KONFERENCJA PRASOWA – GDAŃSK, 3 LIPCA 2017 R.

## Slide 3: POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE
DIALOG KONKURENCYJNY Z 5 POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Przez ostatnie kilkanaście miesięcy Wykonawcy uczestniczyli w dialogu na zadanie pn.: Zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie, utrzymanie i eksploatację Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku.
Polegał on na konsultacjach dotyczących zakresu inwestycji, ochrony środowiska, technologii i finansowania, czyli kształtu przyszłej umowy z Wykonawcą. Obejmował on tury spotkań oraz korespondencyjne. Dialog miał służyć jak najlepszemu dostosowaniu ofert do realiów i założeń gdańskiego projektu.

## Slide 4: WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W DIALOGU KONKURENCYJNYM

## Slide 5: WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI SWOJE OFERTY W PRZETARGU
Nazwa w postępowaniu: ITPOK Gdańsk Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie.
Ma ponad 40 lat doświadczenia w zakresie budowy, finansowania i eksploatacji spalarni odpadów.
Zarządza ponad 50 obiektami produkującymi ciepło i prąd (w tym z odpadów).
Aktualnie eksploatuje 18 spalarni, w tym 16 w Niemczech o łącznej wydajności ok. 5 mln ton odpadów rocznie. Kolejne 3 spalarnie buduje w Anglii.
Lider niemieckiego rynku spalarni odpadów – 5000 pracowników, 2 tys. GWh wytwarzanego prądu rocznie.
Grupa EEW Energy from Waste (Niemcy)

## Slide 6: WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI SWOJE OFERTY W PRZETARGU
Astaldi i Termomeccanica Ecologia brały udział w budowie kilkunastu spalarni we Włoszech o wydajności 3,3 mln ton odpadów komunalnych rocznie. Instalacje te obsługują ponad 9 mln mieszkańców.
Astaldi wybudowało w Polsce II linię metra i nową stację kolejową Łódź Fabryczna.
Astaldi to współwykonawca spalarni odpadów dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, obecnie realizuje budowę spalarni w Rzeszowie.
Termomeccanica Ecologia to współwykonawca spalarni w Bydgoszczy. Obecnie finalizuje budowę spalarni w Szczecinie, którą przejął po wykonawcy, który wycofał się z kontraktu.
TIRU to potentat spalarniany we Francji. Eksploatuje 17 obiektów biologicznego i termicznego przekształcania odpadów we Francji (w tym w Paryżu, nad Sekwaną), 3 spalarnie w Kanadzie i Wielkiej Brytanii.
Konsorcjum Astaldi, Termomeccanica Ecologia (Włochy) i TIRU (Francja)

## Slide 7: ZŁOŻONE OFERTY CENOWE
Grupa EEW Energy from Waste (Niemcy)
* Podane ceny są cenami netto.
** Cena podana przez operatora nie stanowi wszystkich kosztów eksploatacji spalarni; nie uwzględnia też przychodów ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej.

## Slide 8: ZŁOŻONE OFERTY CENOWE
Konsorcjum Astaldi, Termomeccanica Ecologia (Włochy) i TIRU (Francja)
* Podane ceny są cenami netto.
** Cena podana przez operatora nie stanowi wszystkich kosztów eksploatacji spalarni; nie uwzględnia też przychodów ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej.

## Slide 9: KRYTERIA OCENY OFERT

## Slide 10: FINANSOWANIE PROJEKTU – ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA
Koszty budowy i projektowania zostaną sfinansowane ze środków UE, pożyczki NFOŚiGW oraz z 2 % udziałem spółki miejskiej.

## Slide 11: FINANSOWANIE PROJEKTU - EKSPLOATACJA
Koszty eksploatacji spalarni będą pokrywane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Szacuje się, iż podwyżka miesięczna przypadająca na jednego mieszkańca, wynikająca ze zrealizowania inwestycji, może wynieść do 2,5 zł. Zgodnie z wynikami badań opinii publicznej (próba - 2002 mieszkańców), przeprowadzonych przez ZU w 2016 r., aż 80% gdańszczan byłoby skłonnych zaakceptować przedmiotową podwyżkę.
W przeliczeniu na m2 podwyżka wyniesie do 9 groszy (miesięcznie).

## Slide 12: HARMONOGRAM PROJEKTU

## Slide 13: PORÓWNANIE PCE DO INNYCH SPALARNI ODPADÓW KOMUNALNYCH W POLSCE